TECH GUIDE — SOLO DEVELOPER Amazon-Like Product Demo Platform Stack: React + Spring Boot ¦ Solo ¦ 1 tuần demo Phiên bản 1.0 • 2025

# 1. QUYẾT ĐỊNH TECH STACK

## 1.1 Tại sao không dùng Next.js?

Bạn là Java dev, thời gian giới hạn. Next.js có learning curve thêm về SSR, routing, hydration. React thuần + Vite nhanh hơn để bắt tay và deploy.

| Lớp | Tech chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite + Tailwind CSS | Nhanh setup, hot reload, bạn có thể học trong 2h |
| Backend | Spring Boot 3.x | Java — thế mạnh của bạn, không mất thời gian học |
| Database | PostgreSQL | Structured data, tốt cho product catalog |
| File Storage | Cloudinary (free) | Upload ảnh không cần tự host, có CDN |
| Auth | Spring Security + JWT | Bạn đã biết, 3 role rõ ràng |
| Deploy Demo | Railway (free tier) | Deploy Spring Boot + PostgreSQL cực nhanh |
| State Management | Zustand (thay Redux) | Đơn giản hơn Redux 80%, đủ dùng cho dự án này |

⚡ Nguyên tắc Solo Dev 1 tuần • Không học tool mới nếu tool cũ đủ dùng • Mock data trước, API thật sau • Giao diện 80% giống Amazon là đủ — đừng tốn 20% thời gian cho 20% còn lại • Dùng component library (shadcn/ui) thay vì tự code CSS từ đầu

# 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## 2.1 Sơ đồ tổng quan

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ BROWSER (React + Vite) │ │ ┌──────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────┐ │ │ │ Customer │ │ Design/Media │ │ Seller (Approver) │ │ │ │ (View) │ │ (Upload) │ │ (Review/Approve) │ │ │ └────┬─────┘ └──────┬───────┘ └──────────┬───────────┘ │ └───────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────┘ │ │ REST API (JWT) │ ┌───────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────┐ │ └───────────────┴──────────────────────┘ │ │ Spring Boot 3.x (Port 8080) │ │ ┌────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────────┐ │ │ │ Product API │ │ Media API │ │ Auth + Users │ │ │ │ /api/products │ │ /api/media │ │ /api/auth │ │ │ └───────┬────────┘ └──────┬───────┘ └────────┬────────┘ │ └──────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┘ │ │ │ ┌──────┴──────┐ ┌───────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ │ PostgreSQL │ │ Cloudinary │ │ JWT Store │ │ (Products, │ │ (Images, │ │ (Stateless)│ │ Users, │ │ Banners) │ └─────────────┘ │ Approvals) │ └──────────────┘ └─────────────┘

## 2.2 Database Schema tối giản

-- Users (3 roles) CREATE TABLE users ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, password_hash VARCHAR(255) NOT NULL, role VARCHAR(20) NOT NULL, -- SELLER ¦ DESIGN ¦ MEDIA ¦ ADMIN created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() ); -- Products CREATE TABLE products ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, title VARCHAR(500) NOT NULL, description TEXT, bullet_points TEXT[], -- Amazon-style bullet points price DECIMAL(12,2), original_price DECIMAL(12,2), category VARCHAR(100), asin_mock VARCHAR(20), -- mock ASIN để giống Amazon main_image_url VARCHAR(500), gallery_urls TEXT[], status VARCHAR(20) DEFAULT 'DRAFT', -- DRAFT ¦ PENDING ¦ APPROVED ¦ REJECTED created_by BIGINT REFERENCES users(id), approved_by BIGINT REFERENCES users(id), notes TEXT, -- ghi chú khi reject created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() ); -- Media Assets (banners, A+ content) CREATE TABLE media_assets ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, product_id BIGINT REFERENCES products(id), type VARCHAR(50), -- BANNER ¦ HERO ¦ GALLERY ¦ APLUS url VARCHAR(500) NOT NULL, title VARCHAR(255), status VARCHAR(20) DEFAULT 'DRAFT', uploaded_by BIGINT REFERENCES users(id), created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() );

# 3. SPRINT PLAN 1 TUẦN CHI TIẾT

| Ngày | Buổi sáng (Backend) | Buổi chiều (Frontend) | Done khi nào? |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ 2 | Spring Boot project init, PostgreSQL, User entity, JWT auth endpoints | Vite + React setup, Tailwind, Header Amazon layout, Login page | Login được bằng 3 account khác nhau |
| Thứ 3 | Product CRUD API (/api/products), File upload với Cloudinary | Product grid layout (giống Amazon), ProductCard component, sidebar filter | List sản phẩm mock hiển thị giống Amazon |
| Thứ 4 | Media Asset API, Status workflow (DRAFT→PENDING→APPROVED) | Design/Media upload page, file drag-drop, preview real-time | Upload ảnh được, xem preview |
| Thứ 5 | Approval API (approve/reject + notes), Dashboard stats endpoint | Seller dashboard: bảng chờ duyệt, approve/reject button, ghi chú | Seller duyệt được sản phẩm |
| Thứ 6 | Product detail API, Amazon-like data structure | Product detail page: ảnh gallery, bullet points, buy box (no payment) | Trang chi tiết giống Amazon |
| Thứ 7 | Bug fix, seed data thật từ công ty | Polish UI: banner carousel, màu sắc, spacing, responsive | Demo được cho stakeholder |

# 4. CẤU TRÚC PROJECT

## 4.1 Backend (Spring Boot)

amazon-clone-backend/ ├── src/main/java/com/company/amazon/ │ ├── config/ │ │ ├── SecurityConfig.java # JWT filter, CORS config │ │ └── CloudinaryConfig.java # Cloudinary bean │ ├── controller/ │ │ ├── AuthController.java # /api/auth/login, /register │ │ ├── ProductController.java # /api/products (CRUD + approval) │ │ └── MediaController.java # /api/media (upload, list) │ ├── entity/ │ │ ├── User.java │ │ ├── Product.java │ │ └── MediaAsset.java │ ├── repository/ # JPA Repositories │ ├── service/ │ │ ├── ProductService.java │ │ ├── MediaService.java │ │ └── CloudinaryService.java │ ├── dto/ # Request/Response DTOs │ ├── security/ # JwtUtil, JwtFilter, UserDetailsImpl │ └── AmazonCloneApplication.java └── src/main/resources/ └── application.yml # DB, JWT secret, Cloudinary keys

## 4.2 Frontend (React + Vite)

amazon-clone-frontend/ ├── src/ │ ├── components/ │ │ ├── layout/ │ │ │ ├── Header.jsx # Amazon header exact copy │ │ │ └── NavBar.jsx # Secondary nav bar │ │ ├── product/ │ │ │ ├── ProductCard.jsx # Listing card giống Amazon │ │ │ ├── ProductDetail.jsx # Detail page với buy box │ │ │ └── ProductGrid.jsx │ │ ├── seller/ │ │ │ └── ApprovalDashboard.jsx │ │ ├── design/ │ │ │ └── UploadProduct.jsx │ │ └── media/ │ │ └── MediaStudio.jsx │ ├── pages/ │ │ ├── HomePage.jsx │ │ ├── ProductListPage.jsx │ │ ├── ProductDetailPage.jsx │ │ ├── SellerPage.jsx │ │ ├── DesignPage.jsx │ │ └── MediaPage.jsx │ ├── stores/ │ │ ├── authStore.js # Zustand: user, token, role │ │ └── cartStore.js # Zustand: giỏ hàng (không cần thanh toán) │ ├── api/ │ │ └── axios.js # Base axios + interceptors JWT │ └── App.jsx ├── tailwind.config.js └── vite.config.js

# 5. CODE SNIPPETS QUAN TRỌNG

## 5.1 Spring Boot — Product Approval Endpoint

// ProductController.java @PatchMapping("/{id}/approve") @PreAuthorize("hasRole('SELLER')") public ResponseEntity<ProductDTO> approveProduct( @PathVariable Long id, @RequestBody ApprovalRequest req, // { status, notes } @AuthenticationPrincipal UserDetailsImpl user) { Product product = productService.findById(id); product.setStatus(req.getStatus()); // APPROVED hoặc REJECTED product.setNotes(req.getNotes()); product.setApprovedBy(user.getId()); product.setUpdatedAt(LocalDateTime.now()); return ResponseEntity.ok(productService.save(product).toDTO()); }

## 5.2 React — Zustand Auth Store

// stores/authStore.js import { create } from 'zustand'; import { persist } from 'zustand/middleware'; export const useAuthStore = create(persist((set) => ({ user: null, token: null, role: null, // 'SELLER' ¦ 'DESIGN' ¦ 'MEDIA' ¦ 'ADMIN' login: (userData, token) => set({ user: userData, token, role: userData.role }), logout: () => set({ user: null, token: null, role: null }), }), { name: 'auth-storage' }));

## 5.3 Cloudinary Upload Service

// CloudinaryService.java @Service public class CloudinaryService { @Autowired private Cloudinary cloudinary; public String uploadImage(MultipartFile file, String folder) throws IOException { Map<?, ?> result = cloudinary.uploader().upload( file.getBytes(), ObjectUtils.asMap( "folder", "amazon-clone/" + folder, "transformation", "q_auto,f_auto" // auto optimize ) ); return (String) result.get("secure_url"); } }

# 6. AMAZON API — NÊN VÀ KHÔNG NÊN DÙNG

## 6.1 Hai API của Amazon cần biết

| API | Dùng để làm gì | Phù hợp dự án? |
| --- | --- | --- |
| PA-API v5 (Product Advertising API) | Lấy thông tin sản phẩm đang có trên Amazon (tên, ảnh, giá, review) | ✅ Dùng để import dữ liệu sản phẩm thật nếu cần |
| SP-API (Selling Partner API) | Tạo/sửa listing, quản lý inventory, order | ⚠️ Phase 2 — để auto push sản phẩm lên Amazon |

## 6.2 Kế hoạch tích hợp PA-API (nếu cần cho demo)

Dùng PA-API để lấy sản phẩm thật của Amazon làm nền — sản phẩm của công ty hiển thị xen kẽ với sản phẩm thật trên Amazon. Đây là cách tốt nhất để đối chiếu visual.

// Đăng ký PA-API: // 1. Vào: affiliate-program.amazon.com // 2. Đăng ký Amazon Associates (affiliate) — miễn phí // 3. Sau khi approved, lấy: Access Key + Secret Key + Partner Tag // Gọi PA-API trong Spring Boot: // Dependency: amazon-paapi5-java-sdk (GitHub: amazon-archives/paapi5-java-sdk) SearchItemsRequest request = new SearchItemsRequest() .partnerTag(PARTNER_TAG) .partnerType(PartnerType.ASSOCIATES) .keywords("wireless headphones") .searchIndex("Electronics") .resources(List.of(SearchItemsResource.ITEMINFO_TITLE, SearchItemsResource.IMAGES_PRIMARY_LARGE, SearchItemsResource.OFFERS_LISTINGS_PRICE)); SearchItemsResponse response = api.searchItems(request); // Dùng response.getSearchResult().getItems() để lấy list sản phẩm Amazon thật

⚠️ Lưu ý quan trọng về PA-API • PA-API KHÔNG cho phép tạo listing mới, chỉ đọc dữ liệu • Cần tài khoản Amazon Associates được duyệt (3-5 ngày) • Rate limit: 1 request/giây — đủ cho internal demo • Khuyến nghị: Phase 1 dùng mock data, tích hợp PA-API ở Phase 2

# 7. DEPLOY DEMO NHANH NHẤT

## 7.1 Option A — Railway (Khuyến nghị, 30 phút setup)

- Tạo tài khoản Railway tại railway.app (free plan đủ dùng)

- Push code lên GitHub

- Railway detect Spring Boot tự động, deploy không cần config

- Add PostgreSQL plugin trong Railway (1 click)

- Set environment variables: DB_URL, JWT_SECRET, CLOUDINARY_*

- Frontend: deploy lên Vercel.com — free, auto detect React+Vite

# application.yml cho Railway spring: datasource: url: ${DATABASE_URL} username: ${PGUSER} password: ${PGPASSWORD} jpa: hibernate.ddl-auto: update # auto create tables show-sql: false jwt: secret: ${JWT_SECRET} expiration: 86400000 # 24 hours cloudinary: cloud-name: ${CLOUDINARY_CLOUD_NAME} api-key: ${CLOUDINARY_API_KEY} api-secret: ${CLOUDINARY_API_SECRET} server.port: ${PORT:8080}

## 7.2 Option B — Local Demo (nhanh nhất, chạy trong 10 phút)

# Terminal 1 — Backend cd amazon-clone-backend docker run -d -p 5432:5432 -e POSTGRES_DB=amazonclone \ -e POSTGRES_USER=dev -e POSTGRES_PASSWORD=dev123 postgres:15 mvn spring-boot:run # Terminal 2 — Frontend cd amazon-clone-frontend npm install && npm run dev # → http://localhost:5173

# 8. CHECKLIST DEMO CUỐI TUẦN

## Bắt buộc có (Must have)

- Login được bằng 3 account: design@company.com, media@company.com, seller@company.com

- Trang chủ: banner carousel, product grid giống Amazon (màu, font, layout)

- Trang Design: upload sản phẩm với ảnh thật từ công ty

- Trang Media: upload banner, gắn vào sản phẩm

- Trang Seller: dashboard bảng duyệt, approve/reject có ghi chú

- Trang Product Detail: giống Amazon — ảnh gallery, bullet points, buy box (không cần thanh toán)

- Sản phẩm đã approved hiển thị trên trang chủ cùng với mock products

## Nice to have (nếu còn thời gian)

- Search sản phẩm theo tên

- Filter theo danh mục

- Giao diện mobile responsive

- Email notification khi sản phẩm được duyệt

## Không cần cho demo

- Hệ thống thanh toán

- Review/rating

- Recommendation AI

- Tích hợp Amazon SP-API (để phase 2)

# 9. CHI PHÍ KỸ THUẬT CHI TIẾT

| Dịch vụ | Free Tier | Giới hạn | Đủ dùng? |
| --- | --- | --- | --- |
| Railway (Backend) | 500 giờ/tháng, 512MB RAM | ~$0 nếu tắt khi không dùng | ✅ Đủ cho internal |
| Vercel (Frontend) | Unlimited cho static | 100GB bandwidth | ✅ Thoải mái |
| Cloudinary (Ảnh) | 25GB storage, 25k transforms | Không giới hạn thời gian | ✅ Dư cho demo |
| Supabase (DB alt.) | 500MB PostgreSQL | 1 project miễn phí | ✅ Backup option |
| Namecheap (Domain) | ~$10/năm nếu cần | Không bắt buộc | ⚪ Tùy chọn |
| TỔNG | ~$0/tháng | Đủ cho nội bộ <50 user | ✅ |

# 10. LỖI HAY GẶP VÀ CÁCH FIX NHANH

| Lỗi | Nguyên nhân | Fix |
| --- | --- | --- |
| CORS error khi gọi API | Spring Boot chưa cấu hình CORS | @CrossOrigin hoặc WebMvcConfigurer addCorsMapping |
| JWT expired 401 | Token hết hạn | Refresh token hoặc tăng expiration trong config |
| Ảnh upload chậm | File quá lớn, không resize | Thêm transformation: w_800,q_auto vào Cloudinary upload |
| Railway free tier sleep | App ngủ sau 30 phút không dùng | Dùng cron job ping hoặc upgrade $5/tháng |
| PostgreSQL connection pool | HikariCP timeout | spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=5 (Railway giới hạn connection) |

── Tech Guide v1.0 • Tài liệu nội bộ developer ──